busTaams 프로젝트 공동개발 및 수익 정산 계약서

발주사: 원동일 (이하 “갑”) 수주사: 공간다원 대표 김충훈 (이하 “을”)

“갑”과 “을”은 전세버스 역경매 플랫폼 **'busTaams(이하 프로젝트)'**의 성공적인 개발, 운영 및 수익 배분을 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 “갑”이 제시한 프로젝트 기획 및 설계 방향에 따라 “을”이 시스템 전체(Web, App, DB 등)를 개발하고, 운영 수익을 상호 합의된 비율로 배분함에 있어 발생하는 권리와 의무 관계를 명확히 함에 목적이 있다.

제2조 (역할 및 책임)

1	
      “갑” (발주사)

◦
        
      프로젝트 기본 설계, 사용 방법 및 비즈니스 모델(BM) 방향 제시

◦
        
      개발 전 UI/UX 화면 설계 검토 및 최종 승인

◦
        
      서비스 가동 전 최종 기능 검증(QA) 및 가동 협의

◦
        
      정상 가동 후 게시판 관리, 소비자/기사님 CS 응대 및 취소/환불 처리

2	
      “을” (수주사)

◦
        
      “갑”의 설계안에 기반한 데이터베이스(DB), Web, App, RestAPI, Node.js 분석, 설계 및 개발

◦
        
      프로젝트 운영을 위한 시스템 모니터링 및 기술적 유지보수

◦
        
      원활한 운영을 위한 시스템 보완 및 수정

제3조 (수익 정산 및 비용 부담)

1	
      수익 배분 비율: 프로젝트 운영을 통해 발생하는 **매월 총 결제 금액(이하 "매출액")**을 기준으로 다음과 같이 배분한다.

◦
        
      “갑” (발주사): 매출액의 65%

◦
        
      “을” (수주사): 매출액의 35%

2	
      정산 주기: “갑”은 매월 25일까지 전월 매출을 정산하여 “을”에게 지급한다. 단, 지급일이 공휴일 또는 토요일인 경우 그 직전 영업일에 지급한다.

3	
      운영 비용 부담: 다음의 제반 비용은 **“갑”**이 전액 부담한다.

◦
        
      도메인, 클라우드 서버(인프라), SMS/알림톡 발송 비용

◦
        
      매출 결제에 따른 PG 수수료 및 카드 수수료 등 실비용 전체

제4조 (지식재산권 및 소유권)

1	
      기획 권리: 본 프로젝트의 업무 프로세스, 기본 설계 및 사용 방법에 대한 기획적 권리는 **“갑”**에게 귀속된다.

2	
      기술 자산 소유권: 본 프로젝트를 위해 “을”이 설계 및 개발한 데이터베이스(DB), Web(Front-end), App, RestAPI, Node.js(Back-end)의 모든 소스 코드 및 오브젝트에 대한 소유권과 지식재산권은 **“을”**에게 귀속된다.

제5조 (유지보수 및 인건비 산정)

1	
      무상 유지보수: “을”은 정상 가동 후 6개월간 발생한 시스템 오류 및 버그에 대하여 무상으로 수정 및 보완한다.

2	
      유상 유지보수 및 인건비: 가동 6개월 이후의 유지보수 및 기능 추가에 대해서는 “갑”이 “을”에게 인건비를 지급한다.

◦
        
      인건비 산출 단위는 **'M/M(Man-Month)'**를 기준으로 계산한다.

◦
        
      인건비 단가는 투입되는 기술자의 등급에 따라 과학기술정보통신부(과기처)가 공표하는 소프트웨어 기술자 임금 실태조사(기본 단가) 기준에 맞게 산출한다.

제6조 (개발 절차 및 가동)

1	
      “을”은 개발 착수 전 화면 설계를 “갑”에게 공유하여 검토를 득해야 하며, 승인 완료 후 개발에 착수한다.

2	
      서비스 가동 전 “갑”의 기능 검증이 완료되어야 하며, 양 당사자 협의하에 정식 서비스를 개시한다.

제7조 (기타)

본 계약서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 일반적인 상관례에 따르며, 양 당사자의 서면 합의에 의해 수정될 수 있다.

2026년 [ ]월 [ ]일

(갑) 발주사 성명: 원 동 일 (인)

연락처:

(을) 수주사 업체명: 공간다원

대표자: 김 충 훈 (인)

연락처: